Отчет о результатах реализации в 2025 году Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы

Развитие транспортного комплекса в 2025 году осуществлялось в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021 – 2025 годы (далее – Государственная программа) в целях выполнения задач, установленных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292.

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм, которые предусматривают реализацию 106 мероприятий, а также включает 15 организационно-технических мероприятий.

Развитие железнодорожного транспорта Республики Беларусь в 2025 году проводилось в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Железнодорожный транспорт» (далее – подпрограмма 1).

В 2025 году в рамках подпрограммы 1 реализовывался ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Белорусской железной дороги в части:

проработки во взаимодействии с заинтересованными грузовладельцами альтернативных транспортно-логистических схем поставок, направленных на создание привлекательных условий для белорусских производителей с целью стимулирования диверсификации рынков сбыта их продукции;

обеспечения развития железнодорожных контейнерных перевозок грузов в сообщении Китай – Европа – Китай и Китай – Беларусь – Китай в рамках инициативы «Один пояс, один путь»;

расширения погрузочных ресурсов, в первую очередь за счет использования под погрузку вагонов различной формы собственности.

В целях повышения надежности и укрепления технического комплекса, снижения себестоимости услуг реализованы основные проекты:

по объекту «Каблирование воздушной линии связи на участке Витебск – Езерище» завершены строительные работы, что позволило повысить безопасность движения поездов, существенно улучшить качество и функциональности технологической электросвязи, создать межгосударственный информационный стык с последующей организацией объемного «кольца» через сеть ОАО «РЖД» для взаиморезервирования сетей связи;

по проекту «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения между г. Минском и Национальным аэропортом Минск», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2025 № 186-дсп, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2026 № 50, обеспечено реализация запланированных работ. Выполнение строительно-монтажных работ продолжится в текущей пятилетке;

по объекту «Модернизация контактной сети на участке Ждановичи – Молодечно Минской области» – разработана проектная документация стадии «Строительный проект», заключен договор подряда на строительство объекта с ООО «РЖД Интернешнл». Продолжается с участием ООО «РЖД Интернешнл» работа по предоставлению российской стороной специальных условий финансирования инвестиционного проекта. Реализация данного объекта продолжится в текущей пятилетке;

по объекту «Реконструкция контактной сети с организацией нейтральных вставок» – по участку Жодино – Красное Знамя ведется разработка проектной документации, по участку Барановичи-Центральные – Грицевец разработана предпроектная документация. Работы продолжатся в текущей пятилетке;

по объекту «Реконструкция тяговой подстанции «Руденск» совмещенной с районом контактной сети» проводилась работа по оптимизации проектных решений, направленных на сокращение объемов капитальных затрат, а также по согласованию условий финансирования. Работы продолжатся в текущей пятилетке;

по объекту «Электрификация однопутного железнодорожного перегона Михановичи – Гатово» обеспечено выполнение запланированных строительных работ. Завершение сезонных работ планируется в 1 полугодии 2026 года;

по проекту электрификации направления Жлобин – Могилев – Орша – Витебск выполнена разработка предпроектной документации, в составе которой разработан бизнес-план, проработаны основные технические решения по контактной сети, тяговым подстанциям, линейным устройствам тягового электроснабжения, телемеханики и связи, определены ориентировочные объемы инвестиций. Реализацию данного проекта планируется начать в текущей пятилетке при отражении страновых эффектов;

Справочно: Данный проект необходимо рассматривать на основе оценки страновых эффектов в рамках Методики оценки совокупного интегрального социально-экономического эффекта от реализации инфраструктурных проектов, разрабатываемой Минтрансом с причастными органами государственного управления.

в рамках обновления устройств технологического электроснабжения выполнены капитальные ремонты и модернизация устройств технологического электроснабжения, что направлено на повышение надежности электроснабжения объектов транспортной инфраструктуры.

Для обновления подвижного состава в 2025 году приобретено:

Белорусской железной дорогой – 200 вагонов-хопперов для перевозки зерна и 155 вагонов-платформ;

ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК» – 390 вагонов–хопперов и 10 полувагонов;

УП «Беллесэкспорт» – 50 платформ для перевозки леса.

Заключен договор между Белорусской железной дорогой и АО «УК «Брянский машиностроительный завод» на поставку 10 грузовых магистральных тепловозов. Проводится работа по поиску источников финансирования. Закупка планируется в 2026 году. В рамках реализации инвестиционного проекта «Приобретение пассажирских вагонов локомотивной тяги для формирования фирменного поезда №2/1 Минск – Москва «Беларусь» определен поставщик подвижного состава – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», заключен договор купли-продажи 30 пассажирских вагонов. Проводится работа по изысканию источников финансирования инвестиционного проекта, которая будет продолжена в 2026 году.

Продолжается работа по обеспечению транспортного сообщения между г. Минском и его городами-спутниками.

В рамках развития информационно-управляющих систем автоматизации перевозочного процесса в 2025 году:

завершены работы по модернизации программного обеспечения сервера автоматизированной системы контроля посадки пассажиров и программного обеспечения мобильных терминалов контроля документов, выполнена модернизация программного обеспечения кассовой компьютерной системы Белорусской железной дороги;

приобретены и внедрены соответствующие специализированные системы, направленные на обеспечение информационной безопасности Белорусской железной дороги;

тяговый подвижной состав оборудован современными приборами безопасности: 12 комплектов средств сбора и регистрации данных установлены на электропоезда серии ЭР9, 5 тепловозов серии ТЭП70 оборудованы комплексным локомотивным устройством безопасности;

приобретены две единицы аппаратно-программного комплекса выполнения выправки пути «Стрела-М», оборудовано 13 стрелочных переводов автоматизированной системой дистанционного управления и мониторинга электрообогрева стрелочных переводов;

в рамках реализации мероприятия по подготовке и переподготовке персонала распределено и трудоустроено выпускников учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования – 1 098 человек. Обучено по образовательным программам дополнительного образования взрослых – 7 125 человек.

Развитие автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена Республики Беларусь в 2025 году проводилось в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен» (далее – подпрограмма 2).

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2025 году продолжена реализация мероприятия по обновлению парка подвижного состава автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена. Облисполкомами и Минским горисполкомом приобретено 807 единиц подвижного состава, из них: 552 автобуса, 172 троллейбуса, 48 электробусов,                    15 трамвайных вагонов и 20 вагонов метрополитена, что составляет 10,2% от списочной численности.

В области создания инфраструктуры для расширения применения электрического пассажирского транспорта в 2025 году в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2024 г. № 795 «О реализации пилотного проекта по обеспечению электротранспортом» реализовывался пилотный проект по обеспечению электротранспортом                     г. Новополоцка с развитием зарядной инфраструктуры. Также в рамках создания инфраструктуры для расширения применения электрического пассажирского транспорта реализовывалось мероприятие по строительству объектов Минского метрополитена.

Во всех областях и районах республики выполнены все шесть нормативов государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики в области транспорта.

Совершенствовалась система оплаты проезда (расширение функционала, использование электронных билетов, мобильных приложений, банковских карт, использование терминалов самообслуживания).

В стадии выполнения находится Дорожная карта по реализации 1 этапа проекта по созданию и внедрению единой централизованной системы оплаты проезда в пассажирском транспорте.

Выработано согласованное решение о создании на базе процессингового центра автоматизированной системы оплаты и контроля проезда ГП «Минсктранс» такой системы оплаты.

В 2026 году планируется внедрить систему оплаты проезда во всех регионах страны.

Единая система оплаты будет обеспечивать:

поддержку различных способов приема оплаты проезда посредством транспортных карт, бесконтактных банковских карт и мобильных устройств пассажиров и реализация различных вариантов тарифов;

централизованный учет и анализ данных об оплате на серверах процессингового центра ГП «Минсктранс»;

контроль оплаты проезда одним устройством независимо от способа оплаты проезда пассажиром.

В г. Минске проведена работа по совершенствованию транспортного обеспечения микрорайона «Северный Берег». Дополнительно организована работа автобусов в регулярном сообщении по городским маршрутам № 26д «ДС Восточная – Александра Воинова» и № 175С «Зеленый Луг-6 – Иосифа Лангбарда».

В части международных автомобильных перевозок грузов в 2025 году проводилась работа по созданию условий выполнения автомобильных перевозок грузов белорусскими перевозчиками в восточном направлении (КНР и Казахстан) и южном направлении (Иран, Оман, Пакистан). Отрабатывались проекты соглашений о международном автомобильном сообщении с Ираком, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией.

На 2025 год было получено 169,3 тыс. разрешений на международные автомобильные перевозки грузов иностранных государств, по территориям которых белорусские перевозчики имеют возможность выполнять международные автомобильные перевозки грузов по территориям стран.

Дополнительные разрешения получены от Грузии в количестве 4 500 ед., Казахстана – 8 000 ед., Китая – 12 000 ед., Монголии – 600 ед., Турции – 500 ед.

16 мая 2025 г. вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках (белорусской стороной Соглашение ратифицировано Законом Республики Беларусь от 4 января 2024 г.                       № 340-З, Российской Федерацией - 1 апреля 2025 г.). С 14 октября 2025 г. белорусские перевозчики получили возможность выполнения по территории Российской Федерации каботажных автомобильных перевозок грузов.

23 ноября 2025 г. вступил в силу Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской Республики Иран о международном автомобильном сообщении от 4 февраля 1998 года, учреждающий безразрешительную систему выполнения международных автомобильных перевозок грузов на все виды.

24 октября 2025 г. вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской Республики Пакистан о международном автомобильном сообщении, подписанное в г. Исламабаде 26 ноября 2024 года.

В г. Минске 6 октября 2025 г. подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Султаната Оман о международных автомобильных перевозках грузов. Оманская сторона ратифицировала Соглашение. В настоящее время Соглашение проходит процесс ратификации в Республике Беларусь.

На площадке Евразийской экономической комиссии проводится работа по организации пилотного проекта по применению e-CMR при выполнении международных автомобильных перевозок грузов между государствами-членами ЕАЭС.

Распоряжением Коллегии ЕЭК от 11 марта 2025 года создана Рабочая группа по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Утвержден регламент деятельности Рабочей группы.

В 2025 году подготовлены предложения по:

единому формату e-CMR;

механизму признания иностранной ЭЦП (ЭП);

определению операторов ЭДО и операторов проверки иностранной ЭЦП (ЭП);

порядку информационного взаимодействия операторов ЭДО при трансграничном документообороте;

бизнес-требованиям, бизнес-сценариям и перечню условий, необходимых для реализации пилотного проекта.

Развитие внутреннего водного и морского транспорта Республики Беларусь в 2025 году проводилось в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Внутренний водный и морской транспорт» (далее – подпрограмма 3).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2025 году:

завершена реконструкция сооружений восточного склона Днепро-Бугского канала гидроузла № 4 «Овзичи» Ивановского района;

разработана предпроектная документация по реконструкции гидроузла № 11 «Качановичи» Пинского района. Работы продолжатся в текущей пятилетке;

проводились строительно-монтажные работы по гидроузлу № 5 «Ляховичи» Дрогичинского района. Работы продолжатся в текущей пятилетке;

обеспечены безопасные условия для судоходства на внутренних водных путях (путевые работы на внутренних водных путях выполняются в соответствии с заключенными договорами);

обеспечено взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (проводились обсуждение подходов к дальнейшей работе по Соглашению о судоходстве от 1 февраля 2019 г. и подготовка проекта международного межведомственного договора о его реализации);

осуществлялись работы по повышению технико-экономических характеристик судов (модернизация пассажирского теплохода «Святая Надежда», и двух барж-площадок 187Г с увеличением грузоподъемности);

осуществлялась модернизация двух обстановочных теплоходов проекта № 457 и № 430 (работы завершены) и земснаряда ЗРС-1В.

Развитие воздушного транспорта Республики Беларусь в 2025 году проводилось в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Гражданская авиация» (далее – подпрограмма 4).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2025 году:

введены в эксплуатацию два приобретённых в собственность широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судна Аirbus A330-243. Введение в эксплуатацию одного судна Аirbus A330-243 планируется в первом полугодии 2026 года;

в рамках модернизации, восстановления и поддержания летной годности парка воздушных судов произведено восстановление двух воздушных судов ИЛ-76ТД, осуществлен капремонт 4 авиадвигателей Д-30КП-2, осуществлено техническое обслуживание воздушных судов ИЛ-76ТД и Boeing 747-329SF;

по объекту «Реконструкция сооружения специализированного воздушного транспорта – аэродром с водоотводной дренажной системой в части реконструкции взлетно-посадочной полосы, магистральной рулежной дорожки, рулежных дорожек, перрона, строительства рулежных дорожек и перрона» на уровне Правительства Республики Беларусь принято решение о  поддержании эксплуатационной годности первой взлетно-посадочной полосы путем текущего ремонта аэродромных покрытий за счет собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск» с проведением ежегодной сертификации Департаментом по авиации Минтранса. В 2023 году комплекс ремонтных работ по восстановлению эксплуатации первой взлетно-посадочной полосы завершен до 1 ноября. В 2024 году по мере обнаружения эксплуатационных дефектов аэродромных покрытий их устранение производилось собственными силами служб РУП «Национальный аэропорт Минск». Реализацию данного проекта планируется осуществить при увеличении интенсивности полетов через Национальный аэропорт Минск. В 2025 году велась работа с разработчиком проектной документации по расторжению договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, с последующей передачей авторских прав, для внесения изменений в проектную документацию сторонней организацией;

осуществлялись погашение основного долга и уплата процентов за пользование кредитами в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 09.03.2017 № 36рп «О финансировании строительства взлетно-посадочных полос», Законом Республики Беларусь от 13.12.2023 № 48-З «О республиканском бюджете на 2025 год»;

продолжена работа по укреплению материально-технической базы авиационных организаций и реализация комплексов мероприятий, направленных на стабилизацию их финансово-экономическое положение авиационных организаций.

В связи с введением в 2021 году ограничений и персональных санкций в адрес авиационных организаций и, как следствие, потерей европейского рынка, расширены и продолжают развиваться маршруты в восточном и южном направлениях.

В 2025 году ОАО «Авиакомпания «Белавиа» выполняла регулярные рейсы из Национального аэропорта Минск, аэропортов Гомель, Брест и Могилев в 23 аэропорта 12 государств. ОАО «Авиакомпания «Белавиа» открыты регулярные рейсы из Минска в Санью (Китай) и Матталу (Шри-Ланка), возобновлены регулярные рейсы из Минска в Алматы (Казахстан) на самолетах Боинг, в летний период – в Мурманск и Махачкалу (РФ), из областных аэропортов Брест – в Санкт-Петербург, Могилев – в Москву. Чартерная программа полетов из Национального аэропорта Минск выполнялась в Египет, Турцию, Катар. Открыты новые чартерные направления из Минска в Рас-эль-Хайму (ОАЭ), Оман (Салалу), Вьетнам (о. Фукуок). Начато выполнение чартерных рейсов из Бреста – в Египет, Могилева – в Египет и Турцию (Анталию), в результате чартерные полеты в Турцию и Египет выполнялись из четырех областных аэропортов (Гомель, Витебск, Брест, Могилев).

Повышение научного потенциала и общее обеспечение функционирования транспортного комплекса Республики Беларусь в 2025 году проводилось в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса» (далее – подпрограмма 5).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2025 году:

осуществлялось обеспечение государственных социальных льгот и скидок на транспорте;

обеспечено финансирование центрального аппарата Минтранса и государственных учреждений, входящих в систему Минтранса;

осуществлялось информационное обеспечение инвестиционной деятельности Минтранса;

проводились научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, в том числе направленные на исследование рынка транспортных услуг, тенденций развития логистической системы, включая перспективы ее цифрового развития, транзитного потенциала Республики Беларусь, безопасности транспортной деятельности и общественной безопасности.

Показатели:

Государственной программой предусмотрены три сводных целевых показателя работы транспорта – грузооборот (без учета трубопроводного транспорта), пассажирооборот, экспорт транспортных услуг и шестнадцать целевых показателей, соответствующих решаемым задачам подпрограмм Государственной программы.

Сводный целевой показатель работы транспорта – грузооборот (без учета трубопроводного транспорта) составил в 2025 году 82,7 % к уровню 2020 года при задании 120,6 %.

Выполнение показателя пассажирооборота к уровню 2020 года составило 151,0 % при задании 131,7 %.

Выполнение показателя экспорт транспортных услуг к уровню                  2020 года составило 131,1 % при задании 125,0 %.

Из 18 целевых показателей, предусмотренных на 2025 год, выполнено 7, в том числе по:

подпрограмме 1 – выполнено 3 целевых показателя из 4 (пассажирооборот, экспорт транспортных услуг, доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги). Не выполнен 1 целевой показатель (грузооборот);

подпрограмме 2 – выполнено 2 целевых показателя из 4 (пассажирооборот, экспорт транспортных услуг,). Не выполнены 2 целевых показателя (грузооборот, доля электрифицированных транспортных средств, выполняющих городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в общем количестве подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров городским электрическим транспортом, метрополитеном и автомобильным транспортом общего пользования);

подпрограмме 3 – выполнен 1 целевой показателей из 4 (количество транспортных судов, находящихся в подведомственных Минтрансу организациях водного транспорта в годном техническом состоянии). Не выполнены 3 целевых показателя (пассажирооборот, грузооборот, количество судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь);

подпрограмме 4 – выполнено 0 целевых показателей из 5. Не выполнено 5 целевых показателей (пассажирооборот, грузооборот, объем обслуженных пассажиров в аэропортах, объем оказанных аэронавигационных услуг на маршруте (полеты), экспорт транспортных услуг);

подпрограмме 5 – выполнен 1 целевой показатель из 1 (количество завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет бюджетных средств, выполняемых в рамках программы).

Справочно: Степень решения задач подпрограмм Государственной программы составила:

подпрограмма 1 – 0,91;

подпрограмма 2 – 0,92;

подпрограмма 3 – 0,58;

подпрограмма 4 – 0,48;

подпрограмма 5 – 1,00.

Мероприятия:

Из 87 мероприятий, запланированных в Государственной программе к реализации в 2025 году, полностью выполнено 68 мероприятий, из них по:

подпрограмме 1 – из 7 запланированных мероприятий полностью выполнено 4, частично – 3;

подпрограмме 2 – из 16 запланированных мероприятий полностью выполнено 13, частично – 2, не выполнено – 1;

подпрограмме 3 – из 11 запланированных мероприятий полностью выполнено 8, частично – 1, не выполнено – 2;

подпрограмме 4 – из 17 запланированных мероприятий полностью выполнено 13, частично – 1, не выполнено – 3;

подпрограмме 5 – из 36 запланированных мероприятий полностью выполнено 30, частично – 1, не выполнено – 5.

В расчете степени реализации мероприятий подпрограммы 5, в соответствии с главой 5 «Методика оценки эффективности реализации Государственной программы» Государственной программы, учитываются мероприятия по научному обеспечению деятельности и предусмотренные планом проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, утвержденным Минтрансом на соответствующий отчетный год, срок реализации которых заканчивается в отчетном году. Следовательно, для расчета степени реализации мероприятий подпрограммы 5 учитываем, что из запланированных к реализации в 2025 году 8 мероприятий полностью выполнено 8.

Справочно: Степень реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы составила:

подпрограмма 1 – 0,77;

подпрограмма 2 – 0,86;

подпрограмма 3 – 0,79;

подпрограмма 4 – 0,79;

подпрограмма 5 – 1,00.

Финансирование:

В 2025 году из запланированных на реализацию мероприятий 3 091,7 млн. рублей освоено 2 457,7 млн. рублей, уровень финансирования 0,8.

Из республиканского бюджета в 2025 году фактически выделено 226 млн. рублей или 88,7 % объема, запланированного на реализацию мероприятий Государственной программы. Решениями областных советов депутатов и Минского городского совета депутатов направлено 1 616 млн. рублей или 104,1 % объема, запланированного Государственной программой областям и г. Минску.

Учитывая все расходы, предусмотренные Государственной программой, уровень финансирования по подпрограммам Государственной программы составил:

подпрограмма 1 – 0,31;

подпрограмма 2 – 1,06;

подпрограмма 3 – 1,00;

подпрограмма 4 – 0,95;

подпрограмма 5 – 0,85.

Эффективность реализации подпрограмм Государственной программы по подпрограммам 1 и 5 признана высокой (составила 2,70 и 1,18), подпрограмме 2 – удовлетворительной (0,84), подпрограмм 3 и 4 – неудовлетворительной (0,68 и 0,67).

Степень достижения цели Государственной программы, рассчитанная в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы, составила 0,90, а эффективность реализации Государственной программы – 1,06 и соответственно признается высокой.

Вместе с тем, учитывая, что в 2025 году из 3-х сводных целевых показателей работы транспорта выполнено 2, из 18-ти целевых показателей выполнено 6 (33,3% от общего числа целевых показателей), из 87 мероприятий полностью выполнено 68 (78% от общего числа мероприятий), уровень финансирования Государственной программы составил 0,79 и по подпрограммам (2-4) эффективность реализации признана удовлетворительной и неудовлетворительной, полагаем целесообразным определить степень эффективности Государственной программы средней.

Отчет о результатах реализации в 2021-2025 годах Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы

За 2021-2025 годы в рамках Государственной программы:

в области железнодорожного транспорта

в рамках реализации проекта «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения между г. Минском и Национальным аэропортом Минск» завершены проектно-изыскательские работы и по проекту начато строительство (реализация проекта продолжиться в текущей пятилетке);

доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности путей составила 25% (протяженность электрифицированных железнодорожных участков составляет 1 369,0 км);

в рамках реализации мероприятия по обновлению подвижного со-става приобретено свыше 6 тысяч грузовых вагонов (6 297 единиц):

Белорусской железной дорогой приобретено 10 пятивагонных элек-тропоездов межрегиональных линий, 10 маневровых тепловозов и                       3 059 грузовых вагонов;

ОАО «Беларуськалий» приобретено 2 178 грузовых вагонов;

ОАО «Гродно Азот» приобретено 460 грузовых вагонов;

ГП «УКХ «БЦК» приобретено 550 грузовых вагонов;

УП «Беллесэкспорт» приобретено 50 грузовых вагонов.

в области автомобильного транспорта

в рамках реализации мероприятия по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта облисполкомами и                        Мингорисполкомом приобретено свыше 2 653 единиц подвижного состава из которых 674 единицы электротранспорта (25,4% от общего числа приобретенного подвижного состава);

в рамках создания инфраструктуры для расширения применения электрического пассажирского транспорта реализовывались:

пилотные проекты по обеспечению электротранспортом в городах Жодино, Шклове и Новополоцке (установлено 29 зарядных станций для электробусов и поставлено 55 электробусов отечественного производства);

строительство объектов Минского метрополитена, по итогам которого в 2024 году введен в постоянную эксплуатацию второй участок третьей (Зеленолужской) линии метрополитена (включает семь станций «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь», «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец») и для обслуживания пассажиров приобретено 42 вагона метро;

в области международного сотрудничества подписано Межправительственное Соглашение с Султаната Оман о международном автомобильном сообщении;

в мае 2025 года вступило в силу Межправительственное Соглашение с Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, предусматривающее установление к 1 января 2030 года полной безразрешительной системы на осуществление всех видов международных автомобильных перевозок грузов путем поэтапного перехода, возможность и выполнение каботажных автомобильных перевозок грузов белорусскими перевозчиками по территории Российской Федерации.

в области водного транспорта

завершены работы по объектам реконструкции сооружений восточного склона Днепро-Бугского канала в Брестской области по Гидроузлам «Переруб» и «Овзичи» и выполнялись работы по реконструкции Гидроузла «Ляховичи».

в области воздушного транспорта

в мае 2021 года введен в эксплуатацию Центр управления воздушным движением;

29 апреля 2024 г. введен в эксплуатацию «Комплекс по смывке и покраске наружной поверхности воздушных судов и техническому обслуживанию воздушных судов» авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта «Минск»;

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» начата коммерческая эксплуатация нового типа воздушного судна Airbus A330-200;

в 2025 году авиакомпания ввела в эксплуатацию два самолета Airbus А330-243, что позволило расширить географию полетов, выполнять беспосадочные перелеты по туристическим направлениям и увеличить объемы транспортных услуг;

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» начала выполнение регулярных рейсов из аэропортов Гомель, Брест и Могилев;

в области международного сотрудничества подписаны:

Соглашение по вопросам летной годности между Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Управлением гражданской авиации Исламской Республики Иран;

Межправительственное Соглашение о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, которым обеспечены равные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигационных услуг авиаперевозчикам Республики Беларусь и Российской Федерации.

Сводные целевые показатели работы транспорта с начала реализации Государственной программы соответствуют значениям за                     2025 год:

грузооборот (без учета трубопроводного транспорта) – 82,7 % к уровню 2020 года при задании 120,6 %;

пассажирооборот – 151,0 % к уровню 2020 года при задании 131,7 %;

экспорт транспортных услуг – 131,0 % к уровню 2020 года при задании 125,0 %.

Из 18 предусмотренных целевых показателей выполнено 6, в том числе по:

подпрограмме 1 – выполнено 3 целевых показателя из 4 (пассажирооборот, экспорт транспортных услуг, доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги). Не выполнен 1 целевой показатель (грузооборот);

подпрограмме 2 – выполнено 2 целевых показателя из 4 (пассажирооборот, экспорт транспортных услуг,). Не выполнены 2 целевых показателя (грузооборот, доля электрифицированных транспортных средств, выполняющих городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в общем количестве подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров городским электрическим транспортом, метрополитеном и автомобильным транспортом общего пользования);

подпрограмме 3 – выполнен 1 целевой показателей из 4 (количество транспортных судов, находящихся в подведомственных Минтрансу организациях водного транспорта в годном техническом состоянии). Не выполнены 3 целевых показателя (пассажирооборот, грузооборот, количество судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь);

подпрограмме 4 – выполнено 0 целевых показателей из 5. Не выполнено 5 целевых показателей (пассажирооборот, грузооборот, объем обслуженных пассажиров в аэропортах, объем оказанных аэронавигационных услуг на маршруте (полеты), экспорт транспортных услуг);

подпрограмме 5 – не выполнен 1 целевой показатель из 1 (количество завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет бюджетных средств, выполняемых в рамках программы).

Справочно: Мероприятие по научному обеспечению деятельности, учитываемое в расчете степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы, было не выполнено в 2022 году по независящим от заказчика и исполнителя причинам (получено отрицательное заключение государственной экспертизы).

Справочно: Степень решения задач подпрограмм Государственной программы составила:

подпрограмма 1 – 0,91;

подпрограмма 2 – 0,92;

подпрограмма 3 – 0,58;

подпрограмма 4 – 0,48;

подпрограмма 5 – 0,86.

Мероприятия:

Из 121 мероприятия, запланированного в Государственной программе к реализации в 2021–2025 годах, полностью выполнено 93 мероприятия, из них по:

подпрограмме 1 – из 7 полностью выполнено 4, частично – 3;

подпрограмме 2 – из 20 полностью выполнено 15, частично – 4, не выполнено – 1;

подпрограмме 3 – из 13 полностью выполнено 10, частично – 1, не выполнено – 2;

подпрограмме 4 – из 19 полностью выполнено 15, частично – 1, не выполнено – 3;

подпрограмме 5 – из 62 полностью выполнено 49, частично – 1, не выполнено – 12.

В расчете степени реализации мероприятий подпрограммы 5, в соответствии с главой 5 «Методика оценки эффективности реализации Государственной программы» Государственной программы, учитываются мероприятия по научному обеспечению деятельности и предусмотренные планом проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, утвержденным Минтрансом на соответствующий отчетный год, срок реализации которых заканчивается в отчетном году. Следовательно, для расчета степени реализации мероприятий подпрограммы 5 учитываем, что из запланированных к реализации в 2021–2025 годах 11 мероприятий полностью выполнено 10, не выполнено – 1 (в 2022 году).

Справочно: Степень реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы составила:

подпрограмма 1 – 0,84;

подпрограмма 2 – 0,85;

подпрограмма 3 – 0,84;

подпрограмма 4 – 0,84;

подпрограмма 5 – 0,91.

Финансирование:

В 2021–2025 годах из запланированных на реализацию мероприятий 11 124,5 млн. рублей освоено 11 125,6 млн. рублей, уровень финансирования 1,0.

Из республиканского бюджета в 2021–2025 годах фактически выделено 1 078 млн. рублей или 102,0 % объема, запланированного на реализацию мероприятий Государственной программы. Решениями областных советов депутатов и Минского городского совета депутатов направлено 6 625,1 млн. рублей или 120,9 % объема, запланированного Государственной программой областям и г. Минску.

Учитывая все расходы, предусмотренные Государственной программой, уровень финансирования по подпрограммам Государственной программы составил:

подпрограмма 1 – 0,70;

подпрограмма 2 – 1,20;

подпрограмма 3 – 0,999;

подпрограмма 4 – 0,88;

подпрограмма 5 – 0,92.

Эффективность реализации подпрограмм Государственной программы по подпрограммам 1 и 5 признана высокой (составила 1,24 и 0,96), подпрограмм 2, 3 и 4 – удовлетворительной (0,74, 0,71 и 0,75).

Степень достижения цели Государственной программы, рассчитанная в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы, составила 0,90, а эффективность реализации Государственной программы – 0,83 и соответственно признается средней.

Значительное влияние на деятельность транспортного комплекса оказало введение ограничительных мер и санкций со стороны ЕС и других стран, повлиявшее на финансовое состояния организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, и вызвавшее дефицит финансовых средств для реализации инфраструктурных проектов в рамках мероприятий Государственной программы. Кроме того, часть мероприятий потеряла актуальность из-за невозможности предусмотренного процедурного согласования отдельных документов с ЕС и другими странами.